Trabalho de Conclusão de Curso

Desenvolvimento de um aplicativo para mototaxista

Aluno: Luiza Nascimento Bambirra
Orientador: Fernando Paim Lima

Formiga - Minas Gerais

2021

Descrição do Produto ou Solução a Desenvolver
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é desenvolver um aplicativo móvel para o auxílio de mototaxistas e seus clientes. Pensando nas funcionalidades o app terá uma tela para que o cliente, onde ele irá digitar seu destino, e de acordo com sua localização atual encontrar o mototaxista mais próximo. Já existem alguns programas para esse serviço mas nenhum de mototaxistas apenas para táxis por exemplo, então a ideia do projeto é fazer o aplicativo para mototaxistas agilizando o pedido da corrida que muitas vezes é feita por ligações ou whatsapp.
## 2. Objetivos gerais e específicos
Desenvolver um aplicativo mobile para mototaxistas. Precedendo a programação será feita a modelagem UML do sistema, banco de dados MySQL, sistema operacional Windows, Android para testar a aplicação, linguagens HTML, Java, Css, frameworks, AngularJS, jQuery e Ionic. Assim é possível chegar nos objetivos:
1. Modelagem do sistema: será feito planejamento em diagrama das funcionalidades do sistema.
2. Desenvolvimento de design: por meio de mockups o design de cada página do app será feito previamente.
3. Desenvolvimento do banco de dados: após a criação do modelo ER o banco será implementado ao firebase. Que terá sistema para
4. Organizar apresentação: será montada a sequência de telas.
5. Programação: o app será programado em ionoc, Angular e cordova e o banco de dados deverá ser com objetivo do app conter os componentes de:
1. Login;
2. Deve chamar o mototaxista mais próximo;
3. Mensagem;

## 3. Justificativa
Os mototaxistas não tem uma divulgação de sua forma de trabalho, seus horários, forma de pagamento ficam geralmente e cartões o que não apresenta agilidade de mudança, um problema apontado pelos representantes foi a dificuldade no gerenciamento de atendimentos que tem horários próximos visto que eles precisam atender a várias ligações sequenciais, isso demanda um tempo
 pois alguns clientes demoram a confirmar os dados da corrida, com isso o aplicativo ajudaria pois ele deixaria seus dados, formas de pagamentos e horários em seu perfil, e não ficaria recebendo chamadas pois receberá apenas uma notificação de pedido de corrida onde pode aceitar ou rejeitar fazendo com que também que facilite seu atendimento e demandando menos tempo.
## 4. Materiais e Métodos
## Ferramentas utilizadas para a gestão do projeto :
Trello – Ferramenta de quadro virtual gratuita usada para o gerenciamento de projetos..Essa é uma ferramenta que fornece auxilio visual para organização da agenda do projeto deixando mais aparentes atividades adiantadas e atrasadas. [TRELLO];
## Ferramentas utilizadas para a modelagem do projeto :
DIA – Ferramenta de modelagem de código aberto, que possibilita a criação de diagramas UML, mapas de rede e fluxogramas [DIA].
## Ferramentas utilizadas para o desenvolvimento:
- Cordova – é o projeto aberto base de criação de aplicativos híbridos para mobile. Ele utiliza tecnologias web (HTML, CSS, JS) para criar aplicações para celulares e outros dispositivos, mas que não rodam em um browser normal como um site. Os recursos do dispositivo ficam acessíveis, ao contrário de um site normal.
- Ionic- é uma extensão do Cordova usando AngularJS preferindo TypeScrip do que JavaScript. Isto permite que a formatação visual seja muito mais rica e facilitada (embora há quem discorde que seja mais fácil), seu foco é a UI tentando abstrair as diferenças de cada plataforma e não cuidar do acesso aos recursos do dispositivo.
- Angular- É um framework JavaScript de código aberto mantido pela Google para a construção de SPA (sigla para Single Page Applications ou Aplicações de Página Única). Resumidamente, uma SPA é basicamente uma aplicação web construída em uma só página, na qual a interação e a navegação entre as sessões de uma página ocorrem de maneira a qual não é necessário recarregar a página em cada uma dessas mudanças.
## 5. Resultados Esperados
É esperado que o aplicativo tenha uma interface simples, intuitiva e funcional para uma boa utilização dos usuários, além de facilitar o trabalho dos mototaxistas e seus clientes.
## 6. Cronograma

Tabela 1: Cronograma de Execução
Etapa	Descrição					Mês
		Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
1	Modelagem do Projeto e banco de dados	X	X	X	X	X
3	Desenvolvimento do protótipo						X	X	X
4	Testes no sistema								X
5	Relatório Parcial									X
6	Relatório Final e Apresentação										X

Tabela 2: Product backlog proposto
# Sprint	Nome	Artefato gerado	# Semanas
	Preparar o ambiente de desenvolvimento	Criar a conta no Trello e instalar os softwares necessários para testar e desenvolver o projeto	1
	Diagrama de Caso de Uso (DCSU)	Gerar a imagem dos DCSU dividido em módulos	1
	Diagrama de sequência de telas	Gerar o diagrama de sequência de telas para melhor estabelecimento das funções	1
	Mockups	Definição das telas do protótipo	1
	Desenvolvimento do banco de dados	Modelagem do banco de dados lógico	1
	Página de login	Programação da página de login e conexão da página de login desenvolvida ao banco	2
	Criar conta	Programação do ambiente para criar conta de usuário	2
	Página principal	Programação da página principal do app	1
	Interação com o google	Programação do ambiente para uso google maps	2
	Chamar mototaxi	Programação para chamada do mototaxista	2
	Tela mototaxista	Programação tela mototaxista	2
	Aceitar corrida	Programação aceitar ou não corrida	2
	Mensagem	Programar tela para troca de conversa	2
	Últimos testes	Verificação final de resultados obtidos	2
	Relatório Final	Completar o relatório parcial com a seção de introdução, conclusão e dinâmica de funcionamento do sistema	2
	Apresentação	Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso	1

## 7. Referências Bibliográficas
O que é Cordova? Disponível em: https://pt.stackoverflow.com/questions/236145/qual-%C3%A9-a-diferen%C3%A7a-entre-o-apache-cordova-e-o-ionic
 O que é o Trello?. Disponível em: <https://trello.com/about>.
 O que é Angular. Disponível em: https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-o-angular-e-para-que-serve
O que é Ionic. Disponível em:https://pt.stackoverflow.com/questions/236145/qual-%C3%A9-a-diferen%C3%A7a-entre-o-apache-cordova-e-o-ionic

Termo de Concordância
Eu,Luiza Nascimento Bambirra , declaro estar ciente de que a presente proposta corresponde ao escopo do trabalho/projeto que irei executar e cumprir até a data de defesa (prevista para final de dezembro de 2021), sob orientação do prof. Fernando Paim Lima.

________________________________________________
Luiza Nascimento Bambirra

________________________________________________
 Prof. Fernando Paim Lima
Orientador

Formiga, ______ de ___________________ de 2021